GEOFlow × 香港荣旺健康

整合规划方案

AI驱动内容生产 + 跨境健康电商平台

版本: v1.0  |  2026年4月17日

编制: 一辉智能体 v6

# 1. 执行摘要

本方案规划将 GEOFlow（开源 AI 内容生产系统）整合到香港荣旺健康电商平台，实现从内容自动生成、审核发布到 SEO 优化的全链路智能化。整合后，荣旺平台将具备：

- AI 自动生产健康科普文章：替代现有静态 articles.ts，实现每日自动更新的内容库

- 专业 SEO/GEO 优化：结构化数据、Open Graph、关键词策略，提升搜索引擎可见度

- 内容运营后台：素材库、任务调度、草稿/审核/发布工作流

- 智能产品描述生成：利用 AI 为保健品自动生成专业产品说明和营销文案

# 2. 架构概览

## 2.1 现有系统对比

| 维度 | 荣旺健康 (Next.js) | GEOFlow (PHP) |
| --- | --- | --- |
| 技术栈 | Next.js 15 + React 19 + TypeScript | PHP 7.4+ + PostgreSQL |
| 内容管理 | 静态 TS 数据文件 (articles.ts) | AI 自动生成 + 审核发布流程 |
| SEO | 基础 meta 标签 | 完整 SEO 体系: OG/结构化数据/sitemap |
| AI 能力 | AI 问卷 + 健康推荐 | 多模型内容生成 + 知识库检索 |
| 素材管理 | 无 | 标题库/关键词库/图片库/知识库 |
| 部署 | Vercel / Node.js | Docker Compose (PHP + PostgreSQL) |

## 2.2 整合后架构

采用 “双引擎 + API 桥接” 架构，两套系统独立部署、通过 REST API 联动：

| 前台: 荣旺健康 (Next.js) • 用户界面 + 电商功能 • 文章展示页 (SSR/ISR) • AI 健康问卷 + 推荐 • SEO 元数据渲染 | 后台: GEOFlow (PHP + PG) • AI 内容生成引擎 • 任务调度 + Worker 执行 • 素材管理 (标题/关键词/图片) • 审核发布工作流 |
| --- | --- |
| ⬆ REST API 桥接层 (GEOFlow /api/v1/) ⬆ Next.js API Routes → GEOFlow API ¦ Webhook 回调 ¦ ISR 重验证触发 |  |

# 3. 分阶段实施计划

## Phase 1: GEOFlow 部署 + 健康内容配置（2-3天）

目标：在服务器上跑通 GEOFlow，配置健康保健品领域的 AI 生成能力。

- Docker Compose 部署 GEOFlow：配置 PostgreSQL、PHP Worker、调度器，设置域名 admin.rongwang-health.com

- 配置 AI 模型：接入 MiniMax M2.7 或其他 OpenAI 兼容模型，配置健康领域专用 prompt

- 创建素材库：建立健康标题库（抵抗力/助眠/抗疲劳等）、关键词库、图片库

- 创建知识库：导入荣旺现有产品数据、成分说明、功效研究作为参考知识库

- 配置提示词模板：针对五大场景（抵抗力/助眠/抗疲劳/压力缓解/营养科普）分别建立专业提示词

## Phase 2: API 桥接层开发（3-5天）

目标：荣旺 Next.js 前台通过 API 消费 GEOFlow 内容。

### ① Next.js 侧新增 API 路由

| 路由 | 功能 | 调用 GEOFlow API |
| --- | --- | --- |
| /api/cms/articles | 文章列表 + 搜索 | GET /api/v1/articles?status=published |
| /api/cms/articles/[slug] | 文章详情 | GET /api/v1/articles/{id} |
| /api/cms/categories | 分类列表 | GET /api/v1/catalog |
| /api/cms/webhook | 发布回调 | GEOFlow 发布时触发 ISR 重验证 |
| /api/cms/seo/sitemap | 站点地图 | 动态生成 sitemap.xml |

### ② GEOFlow 侧配置

- 创建 API Token：权限范围 articles:read + catalog:read，供 Next.js 服务端调用

- Webhook 配置：文章发布时自动回调 rongwang-health.com/api/cms/webhook 触发页面再生

- 审核流程：开启 need_review，文章必须经过审核才能发布到前台

## Phase 3: 前台页面改造（3-4天）

目标：文章页面从静态数据切换为动态 CMS 内容，并增强 SEO 。

- 改造 /articles 页面：从调用 articles.ts 改为调用 /api/cms/articles，支持分页、分类筛选、全文搜索

- 改造 /articles/[slug] 页面：使用 ISR (Incremental Static Regeneration)，每篇文章静态生成 + 定期重验证

- 增强 SEO 元数据：为每篇文章动态生成 title/description/keywords、Open Graph、JSON-LD 结构化数据

- 新增全站 sitemap.xml：动态包含所有已发布文章、产品页、方案页

- 文章内产品推荐卡片：利用 GEOFlow relatedPlan 字段，在文章底部自动插入相关产品组合推荐

## Phase 4: 内容自动化流水线（2-3天）

目标：实现从“创建任务”到“前台展示”的全自动链路。

- 定时任务：配置 GEOFlow Scheduler，每天自动生成2-3篇健康科普文章

- 智能分发：根据关键词库自动分配文章到抵抗力/助眠/抗疲劳/压力缓解/营养科普五大分类

- 产品描述生成：利用 AI 为 products.ts 中的每款保健品生成专业的详细描述页内容

- 邮件营销内容：利用 GEOFlow 生成周刊邮件内容，对接荣旺现有 /api/marketing/email

## Phase 5: 数据闭环 + 智能优化（2-3天）

目标：用户行为反馈驱动内容策略优化。

- 阅读数据回传：前台收集文章阅读量、停留时间、转化率，回传至 GEOFlow 知识库

- 关键词策略优化：根据搜索引擎流量数据自动调整关键词库权重

- AI 问卷联动：用户完成 AI 健康问卷后，自动推送相关主题的 GEOFlow 文章

# 4. 技术实现细节

## 4.1 GEOFlow 健康领域 Prompt 设计

为 GEOFlow 配置的健康内容生成提示词需包含以下要素：

| Prompt 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色设定 | “你是一位资深营养学专家，擅长将复杂的健康研究转化为浅显易懂的科普内容” |
| 内容规范 | 引用真实研究、标注营养素含量、避免医疗声明、包含产品推荐嵌入点 |
| SEO 指令 | 生成 meta description (120-160字)、keywords (5-8个)、Open Graph 摘要 |
| 格式要求 | 标题用 H2/H3 层级、每段不超过3句、包含 highlight 卡片数据 |
| 产品嵌入 | 自然插入荣旺产品链接，关联 relatedPlan 字段实现“内容 → 转化” |

## 4.2 ISR 内容同步机制

Next.js 采用 Incremental Static Regeneration 保证性能和内容新鲜度：

- 文章页面设置 revalidate: 3600（每小时自动重验证）

- GEOFlow 发布文章时触发 Webhook（实时更新）

- Webhook 调用 revalidatePath('/articles/[slug]')（精确刷新单页）

- 同时 revalidatePath('/articles') 刷新列表页（保持一致性）

## 4.3 部署拓扑

推荐在同一台服务器上部署，减少网络延迟：

| 服务 | 端口 | 域名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荣旺 Next.js | 3000 | rongwang-health.com | 前台主站 |
| GEOFlow PHP | 18080 | admin.rongwang-health.com | 内容后台 |
| PostgreSQL | 5432 | 内网 | GEOFlow 数据库 |
| Caddy / Nginx | 80/443 | * | 反向代理 + SSL |

# 5. 内容策略规划

## 5.1 五大内容矩阵

| 场景 | 关键词方向 | 内容类型 | 发布频率 | 关联产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗疲劳 | 线粒体、CoQ10、B族 | 科普文章 + 用户案例 | 每周 3 篇 | 抗疲劳组合 |
| 深度睡眠 | GABA、褒黑素、睡眠卫生 | 睡眠指南 + 研究解读 | 每周 2 篇 | 深度睡眠组合 |
| 免疫防护 | 维C、锌、维D3、接骨木莓 | 季节性健康提示 + 成分解析 | 每周 2 篇 | 免疫防护组合 |
| 压力缓解 | 适应原、腕、冥想 | 心理健康 + 生活方式 | 每周 2 篇 | 压力缓解组合 |
| 营养科普 | 全健康、购买指南 | 成分比较 + 选购攻略 | 每周 1 篇 | 全产品线 |

## 5.2 SEO 效果预期

- 每周 10+ 篇优质原创健康内容，全部包含完整 SEO 元数据

- 预计 3 个月内索引 500+ 页面，覆盖健康保健品长尾关键词

- JSON-LD 结构化数据提升搜索结果富媒体展示（星级评分、FAQ 折叠等）

- 内容 → 产品转化链路：每篇文章自然嵌入产品推荐，提升购买转化率

# 6. 时间表与资源

| 阶段 | 任务 | 周期 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | GEOFlow 部署 + 健康内容配置 | 2-3 天 | ⭐⭐⭐ 最高 |
| P2 | API 桥接层开发 | 3-5 天 | ⭐⭐⭐ 最高 |
| P3 | 前台页面改造 + SEO 增强 | 3-4 天 | ⭐⭐ 高 |
| P4 | 内容自动化流水线 | 2-3 天 | ⭐⭐ 高 |
| P5 | 数据闭环 + 智能优化 | 2-3 天 | ⭐ 中 |
| 合计 | 全部 5 个阶段 |  | 12-18 天 |

# 7. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| AI 内容质量不稳定 | 生成的健康文章可能包含不准确信息 | 开启强制审核流程，配置知识库限制 AI 参考范围 |
| 双系统维护成本 | PHP + Next.js 两套技术栈并行运维 | Docker Compose 统一管理，考虑远期迁移 GEOFlow 核心逻辑到 Node.js |
| 健康内容合规风险 | 保健品宣传受香港/内地法规约束 | 在 Prompt 中明确禁止医疗声明，审核环节加入合规检查 |
| API 延迟与可用性 | GEOFlow API 不可用影响前台文章展示 | ISR 缓存保证前台不依赖实时 API，设置健康检查和回退机制 |

# 8. 下一步行动

- 确认服务器环境：需要一台 2C4G+ 的服务器，运行 Docker Compose（GEOFlow + PostgreSQL + Next.js）

- 准备 AI 模型 API Key：推荐 MiniMax M2.7 或 DeepSeek，用于健康内容生成

- 整理现有产品知识库：将荣旺产品的成分说明、功效研究、用户反馈整理成知识库文档

- 启动 Phase 1：部署 GEOFlow、配置健康领域 Prompt、试跑第一批文章生成